# Plan de Versiones

v0.1 – Prototipo de bajo nivel, estudio tecnológico y estudio de técnicas de usabilidad

v0.2 – Cambios en diseño y prototipo de alta fidelidad

v0.3 – Diseño de alto nivel refinado e implementación en el cliente

Detalles

* Prototipo funcional introduciendo animaciones y eventos en JavaScript
* Slider que oculta las técnicas de usabilidad
* Contadores de técnicas seleccionadas por cada actividad
* Nuevas rectificaciones en el diseño: En ‘methods’ se utilizan links a las listas de las actividades y no pestañas

v0.4 – Diseño de alto nivel refinado e implementación de XSL-templates en el servidor

Detalles

* Parsing de la información XML en el servidor
* Diseño avanzado con slider progresivo
* Botones para expandir u ocultar todas las actividades
* Información de cada método en cursiva al deshabilitarlo

v0.5 – Nuevo diseño software utilizando patrón MVC en JavaScript (lado del client)

v0.5.1 Implementadas las ‘constraints’ y parcialmente las ‘activities’

v0.5.2 Desarrolladas las ‘activities’, ‘subactivities’ y ‘counters’

v0.5.3 Implementación de ‘methods’ y la ‘app’ general

v0.5.4 Aplicación completa salvo por la ventana de ‘Plan’

v0.6 – Código completado y simplificado

v0.6.1 Información del XML completado

v0.7 – Testing

v0.8.1 Pruebas Unitarias

v0.8.2 Pruebas de Integración

v0.8.3 Pruebas de Sistema

v0.8.4 Pruebas de Aceptación

v0.8 – Proceso iterativo de corrección de errores y testing

v0.9 – Documentación de código

v1.0 – Aplicación terminada